# Proyecto Workflow Operacional Integrado con SAP B1

# 1. Problema Actual

Actualmente varios procesos importantes de la empresa:

- seguimiento de items nuevos,

- seguimiento de importaciones,

- seguimiento de entregas,

- seguimiento de aprobaciones,

- seguimiento de tareas operativas,

se realizan mediante:

❌ correos ❌ llamadas ❌ mensajes ❌ seguimiento manual ❌ hojas dispersas ❌ dependencia de personas

Esto genera:

| Problema | Impacto |
| --- | --- |
| Falta de seguimiento | Procesos olvidados |
| Demoras | Retrasos operativos |
| Sin responsables claros | Baja trazabilidad |
| Sin tiempos medidos | No existen KPIs |
| Información dispersa | Dificultad gerencial |
| Dependencia de SAP | Limitación por licencias |

# 2. Objetivo del Proyecto

Implementar un sistema de Workflow Operacional conectado con SAP B1 que permita:

✅ seguimiento de procesos ✅ responsables claros ✅ control de tiempos ✅ alertas y vencimientos ✅ trazabilidad histórica ✅ indicadores KPI ✅ control gerencial en tiempo real

# 3. Concepto General del Proyecto

## SAP seguirá siendo el sistema principal

SAP B1 continuará administrando:

- items

- órdenes de compra

- documentos

- inventario

- transacciones

## El nuevo Workflow administrará:

- tareas

- responsables

- seguimiento

- tiempos

- estados

- alertas

- aprobaciones

- historial

# 4. Arquitectura General

┌─────────────────────┐
│      SAP B1         │
│  Maestro de Datos   │
└─────────┬───────────┘
          │
          │ Consultas SQL
          ▼
┌─────────────────────┐
│  Motor Workflow     │
│ Seguimiento General │
└─────────┬───────────┘
          │
 ┌────────┼─────────┐
 │        │         │
 ▼        ▼         ▼
Usuarios  KPIs   Alertas

# 5. Ejemplo Visual — Flujo Importación

┌──────────┐
│ OC SAP   │
└────┬─────┘
     ▼
┌───────────────┐
│ Viaje Marítimo│
└────┬──────────┘
     ▼
┌──────────┐
│ Aduana   │
└────┬─────┘
     ▼
┌─────────────┐
│ Canal Rojo  │
└────┬────────┘
     ▼
┌────────────────┐
│ Transporte Loc.│
└────┬───────────┘
     ▼
┌──────────┐
│ Almacén  │
└────┬─────┘
     ▼
┌──────────┐
│ Ingresado│
└──────────┘

# 6. Ejemplo Visual — Flujo Items Nuevos

┌────────────────────┐
│ Item creado en SAP │
└─────────┬──────────┘
          ▼

┌───────────────────────┐
│ Preparacion Catalogos │
└─────────┬─────────────┘
          ▼

┌──────────────────┐
│ Homologación     │
└─────────┬────────┘
          ▼

┌──────────────────────────────┐
│  Asignación de espacios CDC  │
└─────────┬────────────────────┘
          ▼
┌────────────────────┐
│ Aprobación Final   │
└─────────┬──────────┘
          ▼
┌────────────────────┐
│ Item Liberado      │
└────────────────────┘

# 7. Pantalla Principal — Dashboard Gerencial

## Objetivo

Visualizar el estado general de todos los procesos.

## Diseño Conceptual

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ DASHBOARD GERENCIAL                          │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│ Procesos Activos          148                │
│ Procesos Vencidos          12                │
│ Tiempo Promedio           6 días             │
│ SLA Cumplidos             92%                │
│                                              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│ IMPORTACIONES                                │
│ ████████████░░░░ 75% completadas             │
│                                              │
│ ITEMS NUEVOS                                 │
│ ████████░░░░░░░ 50% completados              │
│                                              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ ALERTAS                                      │
│ • OC 4521 retrasada en Aduana                │
│ • Item X pendiente aprobación                │
│ • 5 procesos vencidos                        │
└──────────────────────────────────────────────┘

# 8. Pantalla — Bandeja de Trabajo Usuario

## Objetivo

Mostrar las tareas pendientes de cada responsable.

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ MIS TAREAS                                   │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│ PROCESO      ETAPA        DÍAS     PRIORIDAD │
│                                              │
│ Importación Aduana         3       Alta      │
│ Importación Transporte     1       Media     │
│ Item Nuevo  Rev Técnica    5       Alta      │
│                                              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│ [ABRIR]  [FINALIZAR]  [OBSERVACIÓN]          │
│                                              │
└──────────────────────────────────────────────┘

# 9. Pantalla — Detalle del Proceso

## Objetivo

Visualizar el seguimiento completo de una operación.

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ DETALLE IMPORTACIÓN OC-4521                  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Proveedor: CHINA MOTORS                      │
│ Fecha OC: 01/05/2026                         │
│ Estado Actual: Aduana                        │
│ Responsable: Importaciones                   │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ HISTORIAL                                    │
│                                              │
│ ✔ OC Emitida       1 día                     │
│ ✔ Viaje Marítimo  32 días                    │
│ ⏳ Aduana           4 días                   │
│                                              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Comentarios                                  │
│ “Documentación pendiente”                    │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ [FINALIZAR ETAPA]                            │
└──────────────────────────────────────────────┘

# 10. Pantalla — Configuración Workflow

## Objetivo

Administrar procesos y etapas.

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ CONFIGURACIÓN WORKFLOW                       │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│ PROCESO: IMPORTACIÓN                         │
│                                              │
│ 1. OC Emitida                                │
│ 2. Viaje Marítimo                            │
│ 3. Aduana                                    │
│ 4. Transporte Local                          │
│ 5. Almacén                                   │
│ 6. Ingresado                                 │
│                                              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ SLA:                                         │
│ Aduana → 5 días                              │
│ Marítimo → 35 días                           │
│                                              │
└──────────────────────────────────────────────┘

# 11. Funcionamiento del Sistema

## Flujo Operacional

┌──────────────────┐
│ SAP genera dato  │
└────────┬─────────┘
         ▼
┌──────────────────┐
│ Workflow detecta │
└────────┬─────────┘
         ▼
┌──────────────────┐
│ Se crea proceso  │
└────────┬─────────┘
         ▼
┌──────────────────┐
│ Se asigna etapa  │
└────────┬─────────┘
         ▼
┌──────────────────┐
│ Usuario trabaja  │
└────────┬─────────┘
         ▼
┌──────────────────┐
│ Usuario finaliza │
└────────┬─────────┘
         ▼
┌──────────────────┐
│ Workflow avanza  │
└────────┬─────────┘
         ▼
┌──────────────────┐
│ Nueva asignación │
└──────────────────┘

# 12. Modelo Base de Datos (Visual Simplificado)

┌─────────────────┐
│ WF_PROCESO      │
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│ WF_ETAPA        │
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│ WF_INSTANCIA    │
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│ WF_HISTORIAL    │
└─────────────────┘

# 13. Beneficios Esperados

## Operativos

✅ reducción de seguimiento manual ✅ responsables claros ✅ menos dependencia de personas ✅ trazabilidad completa ✅ control centralizado

## Gerenciales

✅ indicadores en tiempo real ✅ detección de cuellos de botella ✅ control de demoras ✅ medición de productividad ✅ control de SLA

## Tecnológicos

✅ integración con SAP B1 ✅ escalable a nuevos procesos ✅ no requiere licencias SAP adicionales ✅ adaptable a múltiples áreas

# 14. Procesos Iniciales Propuestos

| Proceso | Objetivo |
| --- | --- |
| Items Nuevos | Seguimiento evaluación |
| Importaciones | Seguimiento logístico |
| Entregas | Seguimiento operativo |
| Compras Especiales | Control aprobación |

# 15. KPIs Propuestos

| KPI | Objetivo |
| --- | --- |
| Tiempo promedio importación | Reducir retrasos |
| Tiempo promedio por etapa | Detectar cuellos botella |
| SLA cumplidos | Mejorar control |
| Procesos vencidos | Priorizar gestión |
| Tiempo aprobación item nuevo | Agilizar lanzamientos |

# 16. Beneficio Estratégico

El proyecto permitirá construir una plataforma única de seguimiento operacional para toda la empresa, integrando:

- logística,

- compras,

- importaciones,

- desarrollo de productos,

- operaciones,

- y futuras áreas.

Convirtiéndose en una herramienta de control gerencial y trazabilidad transversal integrada con SAP B1.

# 17. Recomendación Final

Se recomienda:

## FASE 1

Implementar:

- motor workflow genérico,

- integración SAP,

- workflow items nuevos,

- workflow importaciones.

## FASE 2

Incorporar:

- dashboards KPI,

- alertas automáticas,

- reportes gerenciales,

- seguimiento móvil.

## FASE 3

Expandir a:

- entregas,

- aprobaciones,

- mantenimiento,

- cobranzas,

- otros procesos operativos.